KẾ HOẠCH DỰ ÁN MẪU

# Vietnamese Intelligent
Invoice Processing System

Project Planning & Technical Decision Template

| Tên dự án chính thức | VietReceipt IDP - Vietnamese Retail Receipt Automated Data Ingestion |
| --- | --- |

| Người thực hiện | [ĐIỀN] |
| --- | --- |

| Ngày bắt đầu | 2026-10-01 |
| --- | --- |

| Mục tiêu hoàn thành | MVP end-to-end + benchmark + portfolio demo. Đề xuất: hoàn thành 2027-01-21 (16 tuần từ 2026-10-01); người thực hiện điều chỉnh nếu cần. |
| --- | --- |

| Phiên bản kế hoạch | v1.1 - Implementation Ready (đã sửa theo review: evaluation, validation, dữ liệu, rủi ro kỹ thuật) |
| --- | --- |

Mục đích tài liệu

Khóa các quyết định business, dữ liệu, mô hình, kiến trúc hệ thống và tiêu chí đánh giá trước khi bắt đầu triển khai. Các ô [ĐIỀN] là phần cần tự quyết định và cập nhật.

# 0. Lịch sử thay đổi (v1.1 so với v1.0)

• Evaluation: tách "Document Exact Match" thành Header Exact Match + Line-item Row F1 + Full Document Match (chỉ báo cáo); báo cáo unseen-template / seen-template và bootstrap CI 95% (mục 3, 7).

• Validation: chấp nhận 2 công thức tổng (giá đã/chưa gồm VAT), thêm price_includes_vat và service_charge; định nghĩa confidence (min theo field), temperature scaling, chọn ngưỡng bằng risk-coverage (mục 2, 5).

• Dữ liệu: ≥ 40 merchant, trần 40 tài liệu/merchant; thêm mục 3.2 (CORD, SROIE, synthetic, VLM pseudo-label, ...) và curriculum 3 giai đoạn cho KIE (mục 3, 4.3).

• Kỹ thuật: OCR benchmark PaddleOCR vs PaddleOCR det + VietOCR rec; KIE có fallback LiLT / VI-LayoutXLM; line-item thêm phương án hybrid; tách môi trường và queue OCR / KIE; chiến lược GPU 6 GB (mục 4, 6, 8).

• Lịch: đề xuất 16 tuần đến 2027-01-21, mỗi milestone có Definition of Done (mục 9). Bổ sung việc setup và tài liệu tham khảo (mục 11, 12).

# 1. Business Scope & Outcome

| Vấn đề doanh nghiệp cần giải quyết | Tự động chuyển biên lai/hóa đơn bán lẻ tiếng Việt từ ảnh/PDF thành dữ liệu có cấu trúc, giảm nhập liệu thủ công và chuẩn hóa dữ liệu cho hệ thống downstream. |
| --- | --- |

| Người dùng chính của hệ thống | Nhân viên vận hành/nhập liệu, Data/ETL team và các hệ thống downstream nhận dữ liệu giao dịch. |
| --- | --- |

| Kết quả cuối cùng doanh nghiệp mong muốn | Structured transaction được kiểm tra tính hợp lệ, lưu vào Supabase PostgreSQL; ảnh/PDF gốc lưu ở Supabase Storage và có thể xuất tiếp sang DWH/ERP. |
| --- | --- |

## 1.1 Business Outcome

| Lựa chọn | Khi nào nên chọn | Lý do / ghi chú |
| --- | --- | --- |
| ☐ Automated Data Ingestion | Ưu tiên Data/ETL và tự động nhập liệu | Tài liệu → dữ liệu có cấu trúc → Database/Data Warehouse/ERP. |
| ☐ Invoice-to-Pay Automation | Muốn thể hiện AI + business workflow | Tài liệu → extract → validate → match PO → approve/review → payable. |
| QUYẾT ĐỊNH | Automated Data Ingestion |  |

Đã chốt: Automated Data Ingestion. V1 tập trung Document -> validated structured data -> Supabase/PostgreSQL; không mở rộng sang payment workflow.

## 1.2 Loại tài liệu chính

| Lựa chọn | Khi nào nên chọn | Lý do / ghi chú |
| --- | --- | --- |
| ☐ Retail Receipt | Dữ liệu dễ kiếm, demo trực quan | Layout đa dạng, line-item extraction rõ. |
| ☐ VAT / Purchase Invoice | Muốn sát nghiệp vụ kế toán / AP | Có supplier, tax, invoice ID, VAT, PO matching và business value cao hơn. |
| QUYẾT ĐỊNH | Retail Receipt |  |

Gợi ý mặc định: Chọn đúng 1 loại tài liệu cho V1. Không trộn contract, bank statement, financial statement.

| Phạm vi KHÔNG làm (Out of Scope) | V1 chỉ xử lý retail receipt in/ảnh scan/ảnh chụp. Không xử lý VAT/Purchase Invoice, contract, bank statement, financial statement; không tự động thanh toán/kế toán; không ưu tiên handwritten receipt; không làm fraud detection/forecasting. |
| --- | --- |

# 2. Output Schema & Business Contract

Chốt schema trước khi annotate dữ liệu. Đây là “hợp đồng” giữa Document AI và các hệ thống downstream.

| Field | Bắt buộc? | Kiểu dữ liệu | Ghi chú / mapping downstream |
| --- | --- | --- | --- |
| merchant.name | Có | string | receipts.merchant_name; normalized merchant name |
| merchant.tax_code | Không | string ¦ null | receipts.tax_code; giữ nguyên chuỗi để tránh mất leading zero |
| transaction.invoice_id | Không | string ¦ null | receipts.invoice_id / receipt_no |
| transaction.date | Có | date (ISO 8601) | receipts.transaction_date; normalize YYYY-MM-DD (đọc dayfirst) |
| items[].name | Có | string | receipt_items.name; giữ raw_name và normalized_name nếu có |
| items[].quantity | Có | decimal | receipt_items.quantity; chấp nhận số lẻ theo cân (vd 0,352 kg) |
| items[].unit_price | Có | integer/decimal | receipt_items.unit_price; đơn vị VND |
| items[].amount | Có | integer/decimal | receipt_items.amount; line total |
| subtotal | Không | integer/decimal ¦ null | receipts.subtotal; VND |
| vat | Không | integer/decimal ¦ null | receipts.vat_amount; VND |
| discount | Không | integer/decimal ¦ null | receipts.discount_amount; VND |
| total | Có | integer/decimal | receipts.total_amount; VND; field business-critical |
| transaction.time | Không | string "HH:MM[:SS]" ¦ null | receipts.transaction_time; MC-OCR gán nhãn TIMESTAMP gồm cả giờ |
| merchant.address | Không | string ¦ null | receipts.merchant_address; MC-OCR có nhãn ADDRESS |
| payment_method | Không | enum(cash, card, ewallet, bank_transfer, other) ¦ null | receipts.payment_method |
| currency | Có (mặc định) | string | receipts.currency; mặc định "VND" |
| price_includes_vat | Không | boolean ¦ null | receipts.price_includes_vat; chọn công thức kiểm tra tổng (mục 5) |
| service_charge | Không | integer ¦ null | receipts.service_charge; phí phục vụ F&B (VND) |
| items[].raw_name | Không | string | receipt_items.raw_name; text OCR gốc trước chuẩn hoá |

Chuẩn hoá bắt buộc (viết sớm, có unit test dạng bảng): parse_vnd() xử lý 1.234.567 / 1,234,567đ / 150K / 150.000 VNĐ (nhóm 3 chữ số sau "." hoặc "," là dấu phân cách hàng nghìn); parse_date() xử lý 01/10/2026, 01-10-26, "Ngày 01 tháng 10 năm 2026" với dayfirst=True.

| Output cuối cùng sau Document AI | JSON API payload được validate, sau đó persist thành DB records (documents + receipts + receipt_items). |
| --- | --- |

| Hệ thống nhận dữ liệu downstream | Supabase PostgreSQL trong V1; schema thiết kế export-ready cho Data Warehouse/ERP về sau. |
| --- | --- |

# 3. Data Strategy

## 3.1 Nguồn dữ liệu

| Lựa chọn | Khi nào nên chọn | Lý do / ghi chú |
| --- | --- | --- |
| ☐ Public dataset + Vietnamese custom data | Muốn khởi động nhanh nhưng vẫn có dữ liệu bản địa | Dùng public để verify pipeline; custom data để đánh giá tiếng Việt và domain thật. |
| ☐ Vietnamese custom data hoàn toàn | Có nguồn thu thập ổn định và thời gian annotate | Kiểm soát domain tốt hơn nhưng chi phí dữ liệu cao. |
| QUYẾT ĐỊNH | Public dataset + Vietnamese custom data |  |

Gợi ý mặc định: Public + custom data là phương án cân bằng nhất cho portfolio.

| Public dataset dự kiến | MC-OCR 2021: https://www.kaggle.com/datasets/domixi1989/vietnamese-receipts-mc-ocr-2021 (nhãn gốc theo hiểu biết hiện tại: SELLER, ADDRESS, TIMESTAMP, TOTAL_COST; xác minh lại ngày đầu M1; không commit ảnh, chỉ commit script tải). Bộ bổ sung (CORD, SROIE, synthetic, ...): xem mục 3.2. |
| --- | --- |

| Số tài liệu tiếng Việt mục tiêu | ≥ 800 tài liệu tiếng Việt custom thật (có thể tăng lên 1,000-1,500). Trần ~40 tài liệu/merchant để không merchant nào chiếm ưu thế. Synthetic và dữ liệu public nước ngoài chỉ dùng để train, không tính vào con số này. |
| --- | --- |

| Số merchant/layout tối thiểu | ≥ 40 merchant/layout, cân bằng 4 nhóm: siêu thị, cửa hàng tiện lợi, F&B, e-commerce/hoá đơn điện tử. Không để cùng template xuất hiện ở cả train và test. |
| --- | --- |

| Nguồn thu thập dữ liệu | Receipt tự thu từ siêu thị/cửa hàng tiện lợi/F&B/e-commerce (bạn bè, gia đình, e-receipt có đồng ý); chỉ dùng dữ liệu có quyền sử dụng. MC-OCR chỉ dùng cho OCR benchmark, kiểm tra độ bền tiền xử lý và KIE giai đoạn 1 (không có nhãn line-item). Augmentation tạo từ train set. |
| --- | --- |

| Chính sách ẩn thông tin nhạy cảm | Mask/xóa tên khách hàng, số điện thoại, loyalty/member ID, số thẻ/tài khoản, QR/barcode chứa định danh. Merchant name/address/tax code công khai có thể giữ. Không commit dữ liệu nhạy cảm lên Git. |
| --- | --- |

| Train / Validation / Test split | 70/15/15 bằng StratifiedGroupKFold: nhóm theo merchant/template, phân tầng theo ngành hàng, thực hiện trước augmentation (test ≈ 6-8 merchant). Test khóa sau khi chốt. Báo cáo 2 loại test: unseen-template (chỉ số chính) và seen-template. Mọi chỉ số kèm khoảng tin cậy bootstrap 95% (lấy mẫu lại theo merchant, 1,000 lần). Synthetic, CORD, SROIE chỉ vào train. |
| --- | --- |

| Annotation tool / format | Label Studio; canonical JSON gồm image_id, tokens, bbox, BIO labels và document-level ground truth (converter riêng cho PaddleOCR/LayoutXLM/PP-Structure). Quy trình: nạp kết quả PaddleOCR làm pre-annotation; gán nhãn theo segment, BIO sinh tự động khi tokenize; pilot 50 tài liệu để đo thời gian thật; sau ~200 tài liệu train model v0 gán nhãn gợi ý; sau 1 tuần gán lại ~10% để đo độ nhất quán. Nhãn: MERCHANT_NAME, MERCHANT_ADDRESS, DATE, TIME, TOTAL, SUBTOTAL, VAT, DISCOUNT, ITEM_NAME, ITEM_QTY, ITEM_PRICE, ITEM_AMOUNT. |
| --- | --- |

## 3.2 Bộ dữ liệu bổ sung (đề xuất v1.1)

| Dataset | Nội dung & nhãn | Vai trò trong dự án & lưu ý license |
| --- | --- | --- |
| CORD-v2 (Naver Clova; HF: naver-clova-ix/cord-v2) | ~1,000 biên lai Indonesia, có bbox từng từ và nhãn phân cấp đầy đủ line-item: menu.nm / cnt / unitprice / price, subtotal, tax, total. | Giai đoạn 0 của KIE: học cấu trúc line-item và quan hệ subtotal/total, chuyển giao sang tiếng Việt nhờ XLM-R đa ngôn ngữ. License được ghi là CC BY 4.0 (xác minh). |
| SROIE 2019 (ICDAR) | ~1,000 biên lai Malaysia, tiếng Anh: company, date, address, total; có text-line bbox. | Bổ sung đa dạng layout cho giai đoạn 0, ưu tiên thấp hơn CORD. Điều khoản sử dụng chưa rõ: chỉ dùng nghiên cứu, kiểm tra trước khi công bố. |
| Synthetic Vietnamese receipts (tự sinh) | Template HTML/PIL + font tiếng Việt + Faker (merchant, địa chỉ, MST, ngày giờ) + danh mục sản phẩm từ nguồn mở (vd Open Food Facts, kiểm tra license ODbL). Giả lập giấy nhiệt phai mực, nhăn, nghiêng, mờ, ánh sáng. Nhãn hoàn hảo gồm cả line-item và công thức tổng đúng. | Giai đoạn 1: 3,000-5,000 mẫu. Chỉ vào train, không vào val/test. Giữ tỷ lệ synthetic:thật ≤ 2:1 và chạy ablation có/không synthetic để chứng minh đóng góp. |
| VLM pseudo-label + người duyệt | Thu thêm receipt chưa gán nhãn (đã che PII), VLM sinh JSON theo schema, người duyệt sửa lại. | Giảm công gán nhãn, mở rộng nhanh số merchant. Chỉ gửi API với ảnh đã che PII. Không dùng làm nhãn test: test luôn do người gán. |
| Text-line crops (VietOCR) | Dòng chữ cắt từ annotation tự thu + dòng synthetic tạo bằng công cụ sinh text (vd trdg) với font in nhiệt. | Fine-tune recognition nếu CER > 5% (mục 4.1). Gần như không tốn thêm công vì tái dùng annotation. |
| WildReceipt (MMOCR), VinText | WildReceipt: ~1.7k ảnh biên lai, 25 lớp key. VinText: ~2k ảnh scene text tiếng Việt. | Tuỳ chọn: WildReceipt thêm đa dạng nhãn, VinText kiểm tra độ bền detection với chữ Việt có dấu. Xác minh số liệu và license trước khi dùng. |

Curriculum huấn luyện KIE: Giai đoạn 0 (CORD, SROIE) học cấu trúc biên lai và line-item; Giai đoạn 1 (MC-OCR + synthetic) làm quen chữ Việt có dấu và layout Việt Nam, chỉ dùng nhãn tương ứng (SELLER→MERCHANT_NAME, ADDRESS→MERCHANT_ADDRESS, TIMESTAMP→DATE/TIME, TOTAL_COST→TOTAL), không gán "O" cho phần item không có nhãn; Giai đoạn 2 fine-tune trên dữ liệu thật tự thu với bộ nhãn đầy đủ. Báo cáo ablation đóng góp của từng giai đoạn trong M3/M7.

# 4. AI / ML Technical Decisions

## 4.1 OCR Engine

| Lựa chọn | Khi nào nên chọn | Lý do / ghi chú |
| --- | --- | --- |
| ☐ PaddleOCR | Cần baseline mạnh, triển khai nhanh | Có text detection + recognition + ecosystem document parsing; phù hợp làm nền. |
| ☐ Fine-tuned OCR model | Baseline lỗi đáng kể trên font/dấu tiếng Việt | Chỉ làm khi benchmark cho thấy OCR đang là bottleneck. |
| QUYẾT ĐỊNH | Cấu hình A: PaddleOCR det + rec (PP-OCRv5, model latin/vi). Cấu hình B: PaddleOCR det + VietOCR rec (vgg_transformer). Chuẩn hoá Unicode NFC trước khi tính CER/WER (dấu tiếng Việt có 2 cách mã hoá). Nếu cả hai CER > 5%: fine-tune VietOCR trên text-line crops. |  |

Gợi ý mặc định: Bắt đầu với PaddleOCR; chỉ fine-tune khi có bằng chứng cần thiết.

## 4.2 Image Preprocessing

| Lựa chọn | Khi nào nên chọn | Lý do / ghi chú |
| --- | --- | --- |
| ☐ OpenCV rule-based | Ảnh scan/phone phổ biến và cần baseline minh bạch | Deskew, perspective correction, denoise, contrast; dễ benchmark. |
| ☐ Learned document rectification | Ảnh cong, chụp nghiêng, distort nặng | Mạnh hơn nhưng tăng độ phức tạp và latency. |
| QUYẾT ĐỊNH | OpenCV rule-based |  |

Gợi ý mặc định: OpenCV trước; learned rectification là V2 nếu cần.

## 4.3 Information Extraction / KIE

| Lựa chọn | Khi nào nên chọn | Lý do / ghi chú |
| --- | --- | --- |
| ☐ LayoutLMv3 / LayoutXLM | Muốn thể hiện fine-tuning, multimodal learning, token classification | Hiểu text + 2D layout + visual context; dễ xây experiment ML rõ ràng. |
| ☐ Vision-Language Model | Muốn baseline hiện đại, structured generation | Pipeline ngắn hơn nhưng khó kiểm soát lỗi và dễ biến project thành integration. |
| QUYẾT ĐỊNH | Curriculum 3 giai đoạn (mục 3.2). Timebox 1 ngày đầu M3 để cài detectron2 trong Docker CUDA pin sẵn. Fallback: LiLT + XLM-RoBERTa (không cần detectron2; kiểm tra license), sau đó VI-LayoutXLM trong PaddleOCR. LayoutXLM/LayoutLMv3 là CC BY-NC-SA 4.0 (xác minh): ghi rõ dự án phi thương mại trong README. |  |

Quyết định triển khai: ưu tiên LayoutXLM làm main KIE model vì pretraining đa ngôn ngữ; VLM là competitor trong benchmark.

## 4.4 Line-item / Table Extraction

| Lựa chọn | Khi nào nên chọn | Lý do / ghi chú |
| --- | --- | --- |
| ☐ PP-StructureV3 | Cần baseline sẵn cho layout/table parsing | Nhanh để có benchmark và dễ tích hợp với PaddleOCR. |
| ☐ Custom geometry reconstruction | Receipt/invoice có dòng sản phẩm tương đối tuyến tính | Dựa trên bbox/x-y clustering; minh bạch và dễ debug. |
| QUYẾT ĐỊNH | Interface LineItemExtractor.extract(tokens, image) -> list[Item]. Geometry: gom dòng theo tâm y (sai số 0.5 × chiều cao dòng trung vị), phân cột theo x và định dạng số. Hybrid: LayoutXLM gán nhãn ITEM_* rồi gom dòng bằng toạ độ (dự kiến tốt nhất). Tên hàng ở dòng trên, số lượng/giá ở dòng dưới: dòng có tên nhưng thiếu amount thì gộp với dòng số liền sau. |  |

Gợi ý mặc định: Benchmark PP-StructureV3 vs custom row reconstruction.

# 5. Validation, Confidence & Human Review

| Business validation rules | Cấp dòng: ¦quantity × unit_price − amount¦ ≤ max(100đ, 0.5%). Cấp tổng (sai số ≤ max(500đ, 0.1% × total)): chấp nhận MỘT trong hai công thức: (a) giá chưa gồm VAT: total ≈ Σ amount − discount + vat (+ service_charge); (b) giá đã gồm VAT: total ≈ Σ amount − discount (+ service_charge). Công thức khớp được ghi vào validations.rule_matched và suy ra price_includes_vat. Ngoài ra: date parse được và không ở tương lai; monetary fields >= 0; tax_code (10 hoặc 13 chữ số) / invoice_id kiểm tra format khi xuất hiện. |
| --- | --- |

| Auto-accept threshold | doc_conf >= τ_high AND validation pass -> AUTO_ACCEPT. Định nghĩa: token_conf = ocr_conf × kie_prob (kie_prob sau temperature scaling trên validation set); field_conf = min theo token; doc_conf = min theo các field bắt buộc. τ_high chọn trên validation bằng đường risk-coverage: tỷ lệ lỗi trong nhóm auto-accept ≤ 2% và tỷ lệ auto-accept lớn nhất (giá trị khởi điểm 0.90). |
| --- | --- |

| Warning threshold | τ_low <= doc_conf < τ_high (khởi điểm 0.75 <= conf < 0.90) -> ACCEPT_WITH_WARNING / đưa vào sample audit; τ_low tune cùng τ_high. |
| --- | --- |

| Human-review threshold | doc_conf < τ_low (khởi điểm 0.75) OR validation fail -> HUMAN_REVIEW. Lưu ocr_conf và kie_prob vào processing_runs.raw_json ngay từ M2 để có dữ liệu tune ngưỡng ở M5. |
| --- | --- |

| Hành động khi validation fail | Retry preprocessing/OCR tối đa 1 lần nếu lỗi kỹ thuật; nếu vẫn fail hoặc business rule fail -> review queue. Không auto-reject trong V1. VLM fallback chỉ dùng ở benchmark/V2. |
| --- | --- |

| Cách lưu correction của người dùng | Bảng reviews lưu predicted_json, corrected_json, reviewer, timestamp, reason; export correction định kỳ sang annotation/retraining dataset. |
| --- | --- |

# 6. Backend, Storage & System Architecture

## 6.1 Backend API

| Lựa chọn | Khi nào nên chọn | Lý do / ghi chú |
| --- | --- | --- |
| ☐ FastAPI | ML service viết bằng Python | Type hints, schema rõ, OpenAPI docs, phù hợp inference service. |
| ☐ Flask | App rất nhỏ, muốn tối giản | Nhẹ nhưng phải tự chuẩn hóa schema/docs nhiều hơn. |
| QUYẾT ĐỊNH | FastAPI |  |

Gợi ý mặc định: FastAPI.

## 6.2 Database & File Storage

| Lựa chọn | Khi nào nên chọn | Lý do / ghi chú |
| --- | --- | --- |
| ☐ PostgreSQL | Dữ liệu có cấu trúc rõ, cần quan hệ và query nghiệp vụ | Chuẩn relational; phù hợp invoice, items, validation, transaction; dễ tích hợp BI/DWH. |
| ☐ MongoDB | Schema document linh hoạt, muốn lưu JSON extraction gần như nguyên bản | Phù hợp nested JSON và schema thay đổi; cần cân nhắc join/transaction phức tạp hơn relational DB. |
| ☐ Supabase Database | Muốn PostgreSQL managed kèm API/Auth/Realtime và phát triển demo nhanh | Bên dưới vẫn là PostgreSQL; giảm boilerplate backend và phù hợp portfolio end-to-end. |
| QUYẾT ĐỊNH | Supabase Database | Bên dưới vẫn là PostgreSQL; giảm boilerplate backend và phù hợp portfolio end-to-end. |

### 6.2.2 Object Storage cho ảnh/PDF gốc

| Lựa chọn | Khi nào nên chọn | Lý do / ghi chú |
| --- | --- | --- |
| ☐ Supabase Storage | Đang dùng Supabase hoặc muốn setup nhanh | Quản lý file, bucket và access policy thuận tiện; tích hợp trực tiếp với Supabase stack. |
| ☐ MinIO | Muốn chạy local/self-host và mô phỏng S3 | S3-compatible, phù hợp dev/local hoặc demo không phụ thuộc cloud. |
| ☐ AWS S3 / S3-compatible | Muốn kiến trúc sát production cloud | Chuẩn object storage phổ biến; phù hợp scale và tích hợp hệ sinh thái cloud. |
| QUYẾT ĐỊNH | Supabase Storage | Quản lý file, bucket và access policy thuận tiện; tích hợp trực tiếp với Supabase stack. |

Gợi ý mặc định: Chọn database cho structured data độc lập với object storage cho ảnh/PDF gốc. Database có thể là PostgreSQL, MongoDB hoặc Supabase; file gốc nên lưu bằng Supabase Storage, MinIO hoặc S3-compatible storage.

| API endpoints cần có | POST /documents; POST /documents/{id}/process; GET /documents/{id}; GET /documents/{id}/result; PATCH /documents/{id}/review; GET /health |
| --- | --- |

| Database schema / collections chính | documents, receipts, receipt_items, processing_runs, validations, reviews. Có foreign keys, timestamps, model_version và raw_json/audit metadata. |
| --- | --- |

| Queue / worker có dùng không? | Có: Celery + Redis với 2 queue riêng `ocr` (PaddlePaddle) và `kie` (PyTorch), nối bằng chain(ocr_task, kie_task, validate_task); mỗi worker concurrency=1 do GPU 6 GB. API tạo document/job và trả 202; trạng thái queued -> processing -> completed/needs_review/failed. |
| --- | --- |

## 6.3 Kiến trúc tham chiếu

PDF / Image

↓

Preprocessing → OCR → Layout/KIE → Line-item Extraction

↓

Validation + Confidence

↓

Auto Accept  ─────────────→ Database / ERP / DWH

└─ Need Review ────────→ Human Review → Correction Store

# 7. Evaluation & Experiment Plan

| Tầng | Metric | Target |
| --- | --- | --- |
| OCR | CER, WER | CER <= 5%; WER <= 12% trên held-out Vietnamese test set, sau chuẩn hoá Unicode NFC |
| KIE | Precision / Recall / F1 | Micro/weighted F1 >= 0.90; báo thêm per-field Precision/Recall/F1 |
| Line-item | Field accuracy / Row F1 (ghép dòng bằng Hungarian matching theo name; dòng đúng khi đúng name, quantity, unit_price, amount) | Field accuracy >= 0.90; Row F1 >= 0.85 |
| System | Header Exact Match (merchant.name, date, total) và Full Document Match (header + toàn bộ items) | Header Exact Match >= 0.80 trên unseen-template; Full Document Match chỉ báo cáo, không đặt target cứng |
| Performance | Latency / document | P95 <= 5 giây / single-page receipt trên môi trường GPU dev đã ghi rõ cấu hình |
| Business | Auto-processing rate / Review rate | Auto-processing >= 70%; Review rate <= 30%; tỷ lệ lỗi trong nhóm auto-accept <= 2% trên test set sau khi tune threshold |
| Chuẩn hoá khi so sánh | Quy tắc | merchant: lowercase + NFC + bỏ khoảng trắng thừa; số tiền: số nguyên VND; item name: CER <= 10%; mọi chỉ số kèm bootstrap CI 95% theo merchant |

## 7.1 Experiment Tracking

| Lựa chọn | Khi nào nên chọn | Lý do / ghi chú |
| --- | --- | --- |
| ☐ MLflow | Theo dõi runs, params, metrics, artifacts | Phù hợp khi benchmark nhiều pipeline/model. |
| ☐ MLflow + DVC | Dataset/model artifacts lớn và thay đổi thường xuyên | Thêm versioning dữ liệu; tốt khi project lớn hơn. |
| QUYẾT ĐỊNH | MLflow theo dõi runs/params/metrics/artifacts; DVC version dữ liệu ảnh + annotation + split để tái lập experiment. |  |

Quyết định triển khai: dùng MLflow + DVC từ đầu để tracking experiment và version dataset/split.

| Baseline 1 | PaddleOCR + regex/business rules + geometry grouping (baseline đơn giản). |
| --- | --- |

| Baseline 2 | PaddleOCR + LayoutXLM token classification (main KIE baseline; multilingual phù hợp hơn cho tiếng Việt). Train fp16, batch 2 × gradient accumulation 8, max_seq_len 512, gradient checkpointing; train nặng dùng Kaggle GPU, log MLflow qua tracking URI. |
| --- | --- |

| Competitor | Vision-Language Model structured JSON extraction trên cùng test set và cùng JSON schema với API: (a) VLM ~3B lượng tử 4-bit chạy local (vừa 6 GB VRAM); (b) mốc trên qua API, chỉ chạy trên dữ liệu đã che PII. Competitor, không phải production path V1. |
| --- | --- |

| Tiêu chí chọn model cuối | Ưu tiên field-level F1 + Document Exact Match; sau đó latency, review rate, robustness theo merchant/template mới và chi phí inference. |
| --- | --- |

# 8. Engineering & Repository Decisions

| Python version | Python 3.11 |
| --- | --- |

| Deep learning framework | PyTorch cho KIE (pin version sau khi xác nhận CUDA/driver) và PaddlePaddle cho OCR. Tách 2 môi trường (.venv-ocr, .venv-kie) vì xung đột CUDA. |
| --- | --- |

| Transformers library | Hugging Face Transformers (pin stable version; LayoutXLM processor/model) |
| --- | --- |

| Container | Docker + Docker Compose (api, ocr-worker, kie-worker, redis, mlflow; Supabase dùng managed cloud). Mỗi worker một image riêng; giới hạn Paddle bằng FLAGS_fraction_of_gpu_memory_to_use=0.3. |
| --- | --- |

| CI/CD | GitHub Actions: lint + unit tests + API tests trên pull request; chưa tự động deploy model ở V1 |
| --- | --- |

| Testing | pytest + unit tests cho preprocessing/validation + API integration tests + schema contract tests |
| --- | --- |

## 8.1 Cấu trúc repository tham chiếu

viet-invoice-ai/
├── configs/
├── data/
│   ├── raw/
│   ├── processed/
│   └── annotations/
├── src/
│   ├── preprocessing/
│   ├── ocr/
│   ├── extraction/
│   ├── validation/
│   └── pipelines/
├── training/
├── api/
├── tests/
├── notebooks/
├── docker/
└── README.md

# 9. Milestones

| Milestone | Deliverable | Deadline | Done? |
| --- | --- | --- | --- |
| M0 - Planning | Chốt toàn bộ các mục trong tài liệu này. Done khi: checklist mục 10 đã tick hết. | 2026-10-08 (đề xuất) | ☐ |
| M1 - Data Baseline | Thu thập + schema + annotation + split. Done khi: ≥ 800 doc gán nhãn, ≥ 40 merchant, manifest split versioned bằng DVC, kiểm tra nhất quán đạt. | 2026-11-05 (đề xuất) | ☐ |
| M2 - OCR Baseline | OCR + preprocessing + CER/WER benchmark. Done khi: bảng CER/WER 2 cấu hình, log MLflow, notebook phân tích lỗi. | 2026-11-16 (đề xuất) | ☐ |
| M3 - KIE | Train layout-aware model + field F1. Done khi: F1 per-field trên unseen-template kèm CI, ablation curriculum. | 2026-12-03 (đề xuất) | ☐ |
| M4 - Line Items | Table/row extraction + evaluation. Done khi: so sánh 3 extractor bằng Row F1. | 2026-12-17 (đề xuất) | ☐ |
| M5 - Validation | Rules + confidence + review flow. Done khi: calibration, ngưỡng chọn bằng risk-coverage, review flow chạy được. | 2026-12-24 (đề xuất) | ☐ |
| M6 - System | API + DB + object storage + Docker. Done khi: smoke test 10 doc end-to-end qua Docker Compose. | 2027-01-07 (đề xuất) | ☐ |
| M7 - Final Benchmark | Compare baselines + VLM + hybrid. Done khi: bảng tổng hợp trên cùng test, kèm CI. | 2027-01-14 (đề xuất) | ☐ |
| M8 - Portfolio | README + demo + architecture + findings. Done khi: README, demo, sơ đồ kiến trúc, findings đã xuất bản. | 2027-01-21 (đề xuất) | ☐ |

# 10. Final Decision Checklist - Phải chốt trước khi code

- ☐ Business problem và business outcome

- ☐ Loại document duy nhất cho V1

- ☐ Output schema và field bắt buộc

- ☐ Nguồn dữ liệu + annotation schema

- ☐ Train/val/test split strategy

- ☐ Baseline OCR

- ☐ Main KIE approach + competitor

- ☐ Line-item/table approach

- ☐ Validation rules + review flow

- ☐ Metrics và target tối thiểu

- ☐ API contract + database schema

- ☐ Storage strategy

- ☐ Experiment tracking

- ☐ Docker/deployment scope

- ☐ Milestones và definition of done

## Quyết định kỹ thuật tổng hợp

| Hạng mục | Quyết định cuối |
| --- | --- |
| Business outcome | Automated Data Ingestion |
| Document type | Retail Receipt |
| Dataset | MC-OCR 2021 + CORD/SROIE (pretrain) + synthetic + ≥ 800 Vietnamese custom receipts (≥ 40 merchant); group split 70/15/15, unseen-template test |
| OCR | PaddleOCR detection; benchmark recognition PaddleOCR vs VietOCR |
| Preprocessing | OpenCV rule-based |
| KIE | LayoutXLM primary (curriculum 3 giai đoạn), fallback LiLT / VI-LayoutXLM; LayoutLMv3 optional; VLM competitor |
| Line-item extraction | Benchmark PP-StructureV3 vs geometry vs hybrid (LayoutXLM + geometry) |
| Validation | Rule-based (2 công thức VAT) + calibrated confidence (min theo field) + ngưỡng risk-coverage + human review queue |
| Backend | FastAPI + Celery workers (queue ocr, kie) |
| Database | Supabase Database (PostgreSQL) |
| Object storage | Supabase Storage |
| MLOps | MLflow + DVC |
| Deployment | Docker + Docker Compose (api, ocr-worker, kie-worker, redis, mlflow) + GitHub Actions CI |

Khi bảng “Quyết định kỹ thuật tổng hợp” đã được điền đầy đủ, project có thể chuyển sang giai đoạn implementation.

# 11. Nguồn tham khảo kỹ thuật

Supabase Database: https://supabase.com/docs/guides/database/overview - Mỗi project có PostgreSQL đầy đủ; phù hợp lưu structured data và quan hệ receipt/items.

Supabase Storage: https://supabase.com/docs/guides/storage - Object storage cho ảnh/PDF; hỗ trợ bucket, RLS và S3-compatible interface.

LayoutXLM - Hugging Face: https://huggingface.co/docs/transformers/model_doc/layoutxlm - Multilingual document understanding, pretrained trên 53 ngôn ngữ; chọn làm KIE chính cho tiếng Việt.

LayoutLMv3 - Hugging Face: https://huggingface.co/docs/transformers/model_doc/layoutlmv3 - Layout-aware Document AI benchmark phụ/token classification.

Celery + Redis: https://docs.celeryq.dev/en/latest/getting-started/backends-and-brokers/redis.html - Async worker cho OCR/KIE jobs có latency vài giây.

MLflow Tracking: https://mlflow.org/docs/latest/ml/tracking/ - Theo dõi runs, parameters, metrics, artifacts và model experiments.

Hugging Face Transformers Installation: https://huggingface.co/docs/transformers/installation - Transformers hỗ trợ Python 3.10+ ở bản hiện tại; Python 3.11 là lựa chọn ổn định cho project.

CORD: https://huggingface.co/datasets/naver-clova-ix/cord-v2 - Biên lai có nhãn line-item đầy đủ, dùng cho giai đoạn 0 của KIE.

SROIE: https://rrc.cvc.uab.es/?ch=13 - Biên lai Malaysia (company, date, address, total).

VietOCR: https://github.com/pbcquoc/vietocr - Text recognition tiếng Việt, ghép với detection của PaddleOCR.

LiLT - Hugging Face: https://huggingface.co/docs/transformers/model_doc/lilt - Phương án dự phòng không cần detectron2.

MMOCR (WildReceipt): https://github.com/open-mmlab/mmocr - Dataset biên lai tuỳ chọn.

Open Food Facts: https://world.openfoodfacts.org - Nguồn danh mục sản phẩm cho dữ liệu synthetic (kiểm tra license ODbL).

# 12. Setup trước khi bắt đầu code

• Khởi tạo Git repository; tạo branches main/dev và .gitignore cho data, model weights, .env.

• Tạo Python 3.11 virtual environment; pin dependencies bằng requirements.txt/pyproject.lock sau smoke test.

• Tạo Supabase project; tạo private bucket receipts-original và service role key chỉ lưu trong .env.

• Tạo DB migrations cho documents, receipts, receipt_items, processing_runs, validations, reviews.

• Tạo Redis service trong Docker Compose và Celery worker skeleton; healthcheck API/worker.

• Download MC-OCR vào data/raw/public/mcocr bằng scripts/download_mcocr.py (không commit ảnh), CORD-v2/SROIE vào data/raw/public/; custom data vào data/raw/private (không commit Git).

• Chốt annotation guideline 1-2 trang trước khi annotate; chạy pilot 30-50 receipt và review consistency.

• Tạo cố định train/val/test manifest theo merchant/template trước augmentation; version bằng DVC.

• Tạo MLflow experiment names: ocr-baseline, kie-layoutxlm, line-items, vlm-competitor, end-to-end.

• Chạy smoke test 10 documents end-to-end trước khi bắt đầu full annotation/training.

• Ngày đầu M1: xác nhận danh sách nhãn thực tế và điều khoản sử dụng của MC-OCR/CORD/SROIE; lập bảng ánh xạ nhãn sang schema.

• Cập nhật .gitignore: data/raw/private/, ảnh/PDF trong data/, *.pt, *.safetensors, *.pdparams, mlruns/, .venv-*/; chuyển ai_completed_plan.docx vào docs/.

• Tạo 2 môi trường .venv-ocr (PaddlePaddle) và .venv-kie (PyTorch, Transformers, VietOCR); cấu hình 2 queue Celery ocr/kie.

• Viết sớm parse_vnd() và parse_date() kèm unit test dạng bảng (mục 2).

• Viết script nạp pre-annotation PaddleOCR vào Label Studio; pilot 50 tài liệu để đo thời gian gán nhãn thực tế.

• Viết generator receipt synthetic (mục 3.2) và chuẩn bị ablation có/không synthetic.